COORDINACIÓN DE POLÍTICA DIGITAL

Chihuahua, Chih., a 26 de septiembre de 2023

FICHA INFORMATIVA

EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE SEGURIDAD CRIPTOGRÁFICA DE DATOS PARA COMPLEMENTAR EL ECOSISTEMA DE GOBIERNO DIGITAL REQUERIDOS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DIGITALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON NÚMERO DE CONTRATO SH/ADE/130/2023.

Específicamente con esta contratación, el Gobierno del Estado de Chihuahua, contará con una Infraestructura de Clave Pública con su Autoridad Certificadora, con lo cual, por medios 100% electrónicos y con certeza jurídica, será posible la identificación oficial de las personas, la resolución de procesos administrativos en forma remota y la emisión de certificados digitales a quienes previamente sean enroladas al amparo de la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua.

Fecha de adjudicación: 28 de julio del año 2023.

Proveedor Adjudicado: Firmamex Technologies, SAPI de C.V.

Fecha de entrega: 27 de septiembre del año 2023.

Fecha de liberación del contrato: 21 de septiembre de 2023.

Solicitud de pago de anticipo por el proveedor: 22 de septiembre de 2023.

Cabe señalar que, el proveedor ya ha estado trabajando la implementación de la aplicación con personal de la Coordinación de Política Digital, e indica que ya se encuentra listo para hacer la entrega total de lo señalado en el contrato, sin embargo, nos pregunta, quien es el funcionario que recibirá la aplicación. Además, es importante indicar, que, a partir del pago del anticipo, se vuelve a iniciar los 60 días de entrega por parte del proveedor, de acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 82 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

“2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa”

“2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua”